## Протокол тестирования и бэкапирования для обновлений

Чтобы исключить потери данных при накатке обновлений, необходимо внедрить строгий регламент, охватывающий подготовку, тестирование, выполнение и контроль изменений. Ниже представлен структурированный протокол, основанный на анализе инцидента.

### 1. Подготовка и планирование

- **Определение критичных данных**: выделить профили, историю, баллы, адреса и другие ключевые сущности.

- **Формирование плана отката**: заранее подготовить сценарии возврата к предыдущей версии, включая скрипты восстановления и проверки целостности.

- **Резервное копирование**:

- создать полный бэкап базы данных и конфигурации перед обновлением;

- сохранить дампы всех критичных таблиц;

- сделать снапшоты инфраструктуры (если поддерживается);

- проверить возможность восстановления из резервных копий на тестовой среде.

- **Согласование окна обслуживания**: выбрать период минимальной активности, уведомить пользователей.

### 2. Тестирование на тестовой среде

- **Развернуть копию продуктивной среды** с актуальными данными.

- **Провести функциональное тестирование** всех ключевых сценариев: авторизация, просмотр истории, работа с достижениями, запись в группы, сохранение планов и ограничений.

- **Проверить миграцию схем**: выполнить обновление на тестовой среде, убедиться в корректности преобразования типов данных и отсутствии конфликтов ключей.

- **Тестировать механизм отката**: провести симуляцию сбоя и проверить восстановление из бэкапа или снапшота.

- **Провести нагрузочное тестирование** для выявления тайм-аутов и ошибок записи.

### 3. Процедура обновления в продуктивной среде

- **Перед началом**: сделать финальный бэкап и зафиксировать состояние системы.

- **Выполнить обновление по этапам**:

- сначала применить изменения схемы;

- затем — обновить приложение;

- после каждого этапа — проверка работоспособности ключевых функций.

- **Включить логирование** всех операций миграции и обновления.

- **В случае ошибки** — немедленно запустить процедуру отката по заранее подготовленному сценарию.

### 4. Контроль и верификация после обновления

- **Проверить доступность и целостность данных**:

- выборочно сверить профили, историю, баллы, адреса;

- убедиться в отсутствии ошибок авторизации и записи.

- **Провести автоматизированные тесты** на ключевых сценариях.

- **Собрать обратную связь** от пользователей и мониторить инциденты в течение 24–48 часов.

### 5. Документирование и анализ

- **Зафиксировать все действия** в журнале изменений: что обновлялось, когда, кто отвечал, какие бэкапы созданы.

- **Провести разбор инцидента** (post-mortem) при возникновении проблем, обновить протокол с учётом выявленных рисков.

### 6. Регулярные проверки

- **Периодически тестировать восстановление** из резервных копий.

- **Обновлять сценарии отката** при изменении архитектуры или состава данных.

### Рекомендации по предотвращению подобных инцидентов

- Внедрить автоматический Rollback для миграций.

- Использовать промежуточные снапшоты или версионирование данных.

- Хранить несколько последних бэкапов с разной глубиной хранения.

- Проводить обязательное тестирование миграций на копии продуктивной базы.

Этот протокол позволит минимизировать риски потери данных и обеспечит прозрачность процесса обновлений.