Ниже — ретроспективный протокол с акцентом на этапы тестирования и бэкапирования, которые должны были предотвратить ЧП при обновлении.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]​

## 1. Краткий разбор инцидента (как исходные данные)

- Масштаб: затронуто 45 600 профилей, повреждены личные профили, удалена история занятий, недоступны достижения.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]​

- Сбои при миграции схем БД: ошибка преобразования типов, конфликты ключей, обнуление таблиц, тайм-ауты записи.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]​

- Отсутствие rollback и snapshot: сервер хранил только одну актуальную версию данных без промежуточных снимков, механизм автоматического отката не реализован.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]​

- Метод «восстановления»: ручная переустановка клиентом, что фактически перекладывает ответственность на пользователя.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]​

## 2. Что должно было быть сделано на этапе тестирования

## 2.1. Тестирование миграций БД

- Введение обязательного цикла миграций на стендах:

  - Full-copy стенд с копией продакшн-данных (обезличенных), включая объем, структуру, типичные аномалии.

  - Прогон полного сценария обновления 4.12.0 → 5.0.0 на стенде, с фиксацией времени, ошибок, влияния на целостность данных.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]​

- Набор тестов для миграций:

  - Тесты преобразования типов данных (особенно полей с датами, идентификаторами, NULL-значениями).

  - Тесты на сохранение ссылочной целостности: контроль конфликтов ключей, «осиротевших» записей.

  - Тесты на сценарии обнуления/truncate: запрет любых миграций, которые могут очистить таблицу без явного флага и подтверждения.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]​

- Нагрузочное и негативное тестирование:

  - Прогон миграций под нагрузкой, имитирующей реальную активность (часть пользователей онлайн).

  - Тестовые сценарии с обрывом соединения, тайм-аутами записи, нехваткой места, чтобы увидеть поведение в условиях сбоев.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]​

- Автоматизация тестов:

  - Включить интеграционные тесты миграций в CI/CD: релиз не проходит, пока миграции не отработают успешно на тестовом окружении.

  - Авто-проверка контрольных метрик до/после миграции: количество записей по ключевым таблицам, контроль сумм, контроль уникальных ключей.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]​

## 2.2. Тестирование сценариев восстановления (Disaster Recovery drill)

- Регулярные «учения» DR на тесте:

  - Имитация провалившегося обновления и полное восстановление БД из бэкапов и снапшотов.

  - Фиксация RTO (время восстановления) и RPO (потеря данных во времени), согласование целевых значений.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]​

- Тестирование rollback-процедуры:

  - Наличие автоматического скрипта отката схемы и данных к версии 4.12.0 при ошибке миграции.

  - Обязательный шаг: если миграция падает, система возвращается в стабильное состояние без участия пользователя.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]​

- Проверка пользовательских сценариев после тестового восстановления:

  - Авторизация по телефону, наличие истории занятий, достижений, планов тренировок — как smoke-тест после любого восстановления.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]​

## 3. Что должно было быть сделано на этапе бэкапирования

## 3.1. Политика резервного копирования перед релизами

- Обязательный pre-release backup:

  - Полный резервный дамп БД (все критичные схемы и таблицы) непосредственно перед запуском миграций.

  - Проверка восстановимости дампа (test-restore) до старта обновления, чтобы исключить «битые» бэкапы.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]​

- Версионирование и хранение:

  - Хранить несколько последних точек восстановления: ежедневные инкрементальные бэкапы + недельные полные.

  - Отдельное хранение бэкапов схемы и данных, чтобы можно было откатить только структуру или структуру+данные.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]​

- Разделение по критичности:

  - Выделить критичные наборы данных: профили, история занятий, достижения — для них более частая частота бэкапов.

  - Некритичные данные (справочники площадок, статический контент) можно бэкапировать реже.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]​

## 3.2. Использование snapshot- и rollback-механизмов

- Снимки на уровне БД/хранилища:

  - Перед запуском миграции — создание snapshot БД или тома, с возможностью мгновенного отката на уровень хранилища.

  - Хранение хотя бы 1–2 последних снимков на случай критического сбоя.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]​

- Транзакционные миграции:

  - По возможности — обернуть миграции в транзакции: при ошибке миграции откатываются все изменения схемы и данных.

  - Обязательное логирование шагов миграции, чтобы понимать, на каком именно шаге произошел сбой.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]​

- Разделение миграций:

  - Сначала миграция схемы без destructive-операций (drop/truncate), затем — безопасная миграция данных.

  - Опасные шаги (изменение ключей, удаление колонок) — в отдельном релизе с усиленным бэкапом и расширенными тестами.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]​

## 4. План Disaster Recovery, которого не хватило

## 4.1. Что должно быть в DR-плане

- Классификация инцидентов:

  - Уровень ЧП для событий с масштабной потерей пользовательских профилей, истории и достижений.

  - Прописанные SLA и регламент эскалации (кого и через сколько минут/часов уведомлять).[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]​

- Четкий регламент действий при провале релиза:

  - Немедленная остановка раскатки на остальные узлы/филиалы при выявлении повреждений данных.

  - Откат приложения и БД на предыдущую версию с использованием последнего snapshot или полного бэкапа.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]​

- Роли и ответственность:

  - Ответственный за запуск и мониторинг миграции.

  - Ответственный за бэкапы и восстановление.

  - Ответственный за коммуникацию с пользователями и бизнес-заказчиком.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]​

## 4.2. Метрики и мониторинг

- Контроль целостности после обновления:

  - Автоматические проверки: количество записей по таблицам, доля ошибок чтения, количество «пустых» профилей.

  - Триггеры на аномалии (например, резкое падение количества записей в истории занятий).[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]​

- Мониторинг пользовательских ошибок:

  - Отслеживание всплеска ошибок «Профиль не найден», неуспешных авторизаций, ошибок чтения достижений.

  - Если метрики выходят за порог — автоматический блок дальнейшей раскатки и переход к DR-процедуре.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]​

## 5. Итог: как этот протокол предотвращает повторение ЧП

- Тщательное тестирование миграций на полноценных стендах и проверки целостности данных предотвращают ошибки схемы и массовое повреждение записей.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]​

- Жесткая политика бэкапирования (pre-release backup, snapshots, проверка восстановимости) делает откат к «последней здоровой точке» быстрым и предсказуемым.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]​

- Наличие формального DR-плана с ролями, SLA и сценариями rollback устраняет практику «переустановите приложение» и сохраняет ответственность за восстановление на стороне проекта.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]​

Если нужно, могу на основе этого протокола оформить чек-лист для релиз-менеджера и диаграмму процесса обновления с точками контроля.