1. Анализ потребностей сторон

🌱 Участники инициативной группы (садоводы)

- Хотят: Постоянный доступ к посадкам, возможность выращивать многолетние цветы и кустарники (78%), именные таблички (65%), обучающие мастер-классы (42%).

- Опасения: Что их труд будет уничтожен при перепланировке, что акция будет разовой.

- Мотивация: Самореализация, творчество, общественное признание.

🏡 Жители района (неучастники)

- Хотят: Тишину, сохранение свободного пространства, удобство транзита.

- Опасения: Шум, загромождение дорожек, сокращение мест для выгула собак.

- Интерес: Готовая красивая среда без личных усилий.

👔 Руководители (Администрация/Муниципалитет)

- Хотят: Соблюдение отчетности, безопасности, отсутствие лишних бюджетных трат.

- Опасения: Испорченный инвентарь, нарушение ландшафтного кода, жалобы.

- Задача: Контролируемый процесс с понятными KPI.

2. Ключевые показатели эффективности (KPI) для проекта

Для оценки успеха «Парка долголетия» предлагаю разделить метрики на три блока:

А. Социальная активность (вовлеченность)

- Текущий уровень: 850 активных жителей в районе.

- Целевой KPI: Рост числа волонтеров, участвующих в посадках, на 20% за полгода.

- Медийный KPI: Рост числа постов в пабликах (с 45 до 70 в месяц) и упоминаний в СМИ (с 2 до 6 в год).

Б. Качество среды и уход (экология)

- Текущий уровень: 12 жалоб на газон за квартал.

- Целевой KPI: Снижение количества жалоб на состояние зеленых зон до 3-5 за квартал.

- Целевой KPI: Увеличение доли цветущих многолетников (сейчас 0% из-за пустых клумб).

В. Экономика и ресурсы

- Текущий бюджет: 320 000 руб. (расходуется на текущее содержание).

- Целевой KPI: Снижение нагрузки на муниципальную службу за счет привлечения волонтеров к посадке (экономия на озеленении).

- Сохранность: Снижение порчи инвентаря (сейчас есть опасения муниципалов).

3. Компромиссное решение и зоны ответственности

Концепция: Создание модели «Общественный цветущий сад под присмотром».
Нужно разделить территорию на функциональные зоны и законодательно (через регламент) закрепить правила.

Предлагаемое зонирование участка (1200 кв. м):

- Зона «Активного садоводства» (600 м²): Закрепляется за инициативной группой. Здесь разрешены именные таблички, многолетники, эксперименты.

- Зона «Буферная / Декоративная» (300 м²): Оформляется силами администрации (или под ее контролем) в едином стиле. Служит щитом от шума и «рамой» для видов.

- Зона «Транзит и отдых» (300 м²): Сохраняется свободной (скамейки, дорожки) для жителей и выгула собак на поводке.

Распределение зон ответственности

| Зона | Ответственный | Обязанности | Права |
| --- | --- | --- | --- |
| Посадки и уход | Инициативная группа | Посадка, прополка, полив (своими силами или закуп удобрений - 12% готовы). | Выбор растений (согласуя с админом), установка именных табличек. |
| Инфраструктура | Муниципальная служба | Вывоз мусора, ремонт скамеек, полив в засуху (если волонтеры не справляются), подготовка почвы. | Контроль безопасности конструкций, запрет на самозахват земли. |
| Медиация и события | Администрация парка | Организация мастер-классов (запрос 42%), фотоотчеты для СМИ, соблюдение тишины. | Утверждение графика работ, контроль соблюдения ландшафтного кода. |

Что это дает каждой стороне:

- Руководителям: Прозрачность (есть ответственный за клумбы), экономия бюджета на посадочном материале, выполнение KPI по соц. активности.

- Жителям: Сохранение тихих зон и дорожек, при этом парк становится красивее без их участия.

- Садоводам: Легальный статус, защита от перепланировки (закреплено зонирование), возможность учиться и ставить именные таблички.