1. Аудит цифрового актива с точки зрения пользователя

Для старшего участника личный кабинет — это не просто сервис, а летопись его активной жизни. Потеря этих слоев данных воспринимается как «меня и моих усилий как будто не было».[1]

Критические слои ценности:

- История активности и посещений

  - Полный реестр всех занятий, кружков, направлений, дат и часов, включая суммарные показатели (всего занятий, всего часов, «стаж» в программе).[1]

  - Важность:

    - подтверждает, что «я не пропускал, я молодец»,

    - служит доказательством для участия в льготах, конкурсах, отборе в программы (требования по количеству часов/занятий).[1]

  - Для пользователя это эмоциональный дневник достижений, а не «логи».[1]

- Личные достижения и статусы

  - Значки, уровни («Новичок», «Энтузиаст», «Мастер»), сертификаты о прохождении курсов.[1]

  - Важность:

    - визуальное признание и социальный статус внутри экосистемы,

    - внешне предъявляемый результат (показать семье, предъявить куратору, в конкурсах и льготах используют «Архив достижений» 65% пользователей).[1]

  - Потеря воспринимается как «меня разжаловали», даже если функционально занятия продолжаются.[1]

- Социальный капитал (контакты и связи)

  - Список контактов кураторов, преподавателей и участников групп; в среднем 15 контактов на профиль.[1]

  - Важность:

    - это «моя команда» и социальный круг,

    - основа для координации: договориться о встрече, задать вопрос, получить поддержку.

  - Потеря контактов = ощущение «меня выкинули из сообщества» и необходимость заново собирать людей, что для старшего пользователя трудозатратно и эмоционально тяжело.[1]

- Архив материалов и медиа-памяти

  - Фотоархив с мероприятий, записи лекций, сохранённые в «Избранное».[1]

  - Важность:

    - это «цифровой фотоальбом» и конспекты,

    - поддерживает воспоминания и мотивацию: «вот здесь мы ездили», «вот это занятие мне помогло».[1]

  - Потеря — как потеря семейного фотоальбома: формально сервис работает, но эмоциональная привязка сломана.[1]

- Баланс баллов и «экономический» цифровой актив

  - Баланс бонусов/баллов, привязанных к активности, и их история.[1]

  - Важность:

    - это «накопленные усилия» в числах,

    - напрямую связан с ощущением справедливости: «я честно копил три года, и всё исчезло».[1]

- Расписание и персонализированные преднастройки

  - Расписание занятий, к которым пользователь привык, напоминания, избранные кружки.[1]

  - Важность:

    - привычная структура недели,

    - снижение когнитивной нагрузки (не нужно каждый раз искать и настраивать).[1]

Итого: критический цифровой актив — это связка «история активности + достижения + контакты + медиа-память + баланс баллов». Потеря любых из этих слоёв разрушает доверие и мотивацию даже при сохранении «голого» доступа к занятиям.[1]

2. Критические элементы данных (что нельзя терять)

Ниже — перечень сущностей, которые надо считать «недоприкосновенным ядром» профиля.

- История посещений

  - Идентификатор пользователя.

  - Список всех посещений: дата, время, длительность, тип занятия, площадка/онлайн, куратор.[1]

  - Агрегированные показатели: общее число занятий, общий «часы в программе», стаж в годах/месяцах.[1]

  - Статусы прохождения курсов (завершён/в процессе/брошен).[1]

- Личные достижения и статусы

  - Назначенные значки (тип, дата, причина/правило).[1]

  - Сертификаты: курс, уровень, дата, идентификатор документа (для верификации).[1]

  - Текущий уровневый статус (Новичок/Энтузиаст/Мастер) и история изменения уровня.[1]

- Социальный капитал (контакты и связи)

  - Список контактов: кураторы, преподаватели, участники, групповые чаты/клубы.[1]

  - Метаданные: тип связи (куратор, одногруппник), принадлежность к группе, роль в группе.[1]

  - Жизненный статус связей (активен/архивирован/приглашён).[1]

- Архив материалов

  - Ссылки на файлы в облачном хранилище, а не только сами бинарные данные.[1]

  - Привязка к событиям: «это фото с мероприятия X», «это запись лекции Y».[1]

  - Статус «Избранное»/«Посмотреть позже», пользовательские пометки.[1]

- Баланс и транзакции баллов

  - Текущий баланс.[1]

  - История транзакций: начисления (за занятия, участие в активности), списания (за призы, участие).[1]

  - Правила начисления, действовавшие в прошлом (для объяснимости при спорах).[1]

- Персональные настройки участия

  - Избранные направления (например, скандинавская ходьба, английский, рисование).[1]

  - Подписки/напоминания, предпочитаемые площадки (онлайн/офлайн, конкретные центры).[1]

Все эти сущности должны быть помечены в архитектуре как «mission critical / no-loss allowed» и иметь отдельную политику резервирования и миграции, отличную от второстепенных данных типа UI-настроек, кешей или временной аналитики.[1]

3. Протокол «горячего резервирования» при обновлениях

Задача: при обновлении приложения и/или миграции БД обеспечить, что цифровой актив переживает любые сбои без потери и валидации сохранности можно доверять.[1]

3.1. Архитектурные принципы

- Разделить критичные и некритичные данные

  - Критичные (описаны выше) — отдельные таблицы/схемы, собственная стратегия бэкапа и версионирования.[1]

  - Некритичные (настройки интерфейса, кеши, диагностические логи) могут иметь упрощённый режим восстановления.

- Версионирование схемы данных

  - Вводить версию схемы профиля и миграционные скрипты с двусторонней совместимостью (возможность отката).

  - На время выпуска держать параллельно старую и новую схему с адаптерами (read-old/write-both или через event log).

- Event sourcing для истории активности

  - История посещений и баллов хранится как поток событий («участник посетил занятие X», «начислено N баллов», «выдан значок») с неизменяемыми записями.

  - Любая миграция пересчитывает производные агрегаты, но не трогает сырые события.

3.2. Собственно протокол «горячего резервирования»

- Pre-update freeze критического ядра

  - Зафиксировать снимок (snapshot) всех критичных таблиц и связанных объектов в отдельном резервном хранилище (другая БД/кластер, объектное хранилище).[1]

  - Снимок делается в консистентной транзакции (point-in-time snapshot).

  - Сохранить хэш-суммы (checksum) для каждого профиля и для агрегатов по всей выборке (например, суммарные часы 450 000 ч до миграции).[1]

- Горячее зеркалирование (dual write)

  - На время развертывания новой версии включить двунаправленную запись: все новые события активности пишутся и в старую, и в новую схему (или в старую схему и event-log, на основе которого наполняется новая).

  - Чтение для пользователя может идти с старой схемы до завершения миграции, чтобы не останавливать сервис.

- Проверяемая миграция

  - Выполнить миграцию на копии данных, а не сразу на боевых таблицах.

  - Сравнить:

    - количество записей по ключевым сущностям (история посещений, достижения, связи, архивы, балансы),

    - контрольные суммы по профилям (число занятий, суммарные часы, баланс баллов).[1]

  - Любое расхождение выше допустимого порога (например, 0 записей можно потерять) останавливает rollout и инициирует откат.

- По-профильный health-check

  - Для выборки профилей (например, 1–5% пользователей всех типов активности) автоматически проверить:

    - совпадает ли суммарное число занятий и часов,

    - совпадают ли уровни, значки, количество контактов, размер фотоархива, баланс баллов.[1]

  - Отдельно прогнать тесты на «тяжёлых» профилях: большие архивы, много контактов, сложная история баллов.[1]

- План отката (rollback plan)

  - Должен быть заранее прописан и автоматизирован:

    - переключение чтения/записи обратно на старую версию,

    - аннулирование всех записей, сделанных только в новой схеме, или их трансляция назад.

  - Обязателен критерий: «лучше временно вернуться на старую версию с полностью сохранённой историей, чем потерять три года данных».[1]

- Пользовательский «страховочный слой»

  - В личном кабинете — возможность выгрузки ключевых данных:

    - краткий отчёт по истории посещений и достижений (PDF/HTML),

    - список занятий и баллов,

    - список контактов.[1]

  - Это не заменяет бэкап, но создаёт ощущение контроля: «мои данные можно сохранить у себя», и снижает тревожность.

- Пост-инцидентный аудит и журнал доверия

  - Для каждого релиза:

    - протокол тестов миграции, список контрольных метрик до/после,

    - отчёт для продуктовой команды и для пользователей (в человеко-понятном виде).

  - При инциденте:

    - быстрый публичный статус: что случилось, какие именно данные под угрозой, какие уже восстановлены, какие гарантированно целы,

    - понятная компенсационная политика (дополнительные баллы, восстановление статусов по заявлению и документам, ручной импорт архива).[1]

4. Мини-спецификация для команды

Чтобы «технари» увидели не «баг базы», а разрушение эмоционального капитала, в требования к системе можно добавить:

- Ядро цифрового профиля участника:

  - История посещений и часы активности.[1]

  - Личные достижения (значки, сертификаты, уровни).[1]

  - Социальный капитал (контакты, группы, связи).[1]

  - Архив материалов (фото, записи, избранное).[1]

  - Баланс и история баллов.[1]

- NFR (неконфункциональные требования):

  - Уровень допуска потери данных ядра: 0 записей.[1]

  - Обновление без потери ядра — обязательное условие релиза.

  - При любых сомнениях система должна уметь откатиться на состояние, где ядро целиком совпадает с последним подтверждённым снапшотом.

- UX-требование:

  - Перед крупными обновлениями — мягкая коммуникация: «Ваши достижения, история и контакты надёжно сохранены, мы сделаем резервную копию перед обновлением».

  - После обновления — экран доверия: «Ваш стаж, значки, контакты и архив сохранены» с ключевыми цифрами (кол-во занятий, часов, контактов, фото).[1]