ОТЧЕТ О ТЕХНИЧЕСКОМ ИНЦИДЕНТЕ №8076

Ретроспективный протокол

Дата составления: 03 апреля 2026 г.
Автор: Сотрудник ИТ-отдела
Цель: Анализ инцидента для предотвращения повторений, фокус на улучшениях тестирования и бэкапинга для исключения потери данных при обновлениях ПО. Материал ориентирован на сотрудников ИТ и используется в контексте восстановления БД.[1][2]

1. Сводные данные по инциденту

Тип события: Масштабная потеря данных при обновлении ПО.
Дата обнаружения: Рабочий день.
Статус системы: Частичная потеря работоспособности.
Количество затронутых профилей: 45 600.[3]

2. Состояние базы данных

| Категория данных | Состояние до обновления | Состояние после обновления |
| --- | --- | --- |
| Личные профили | Доступны (100%) | Повреждены (40%) |
| История занятий | Записи с 2018 года | Удалены полностью |
| Достижения (баллы) | Синхронизировано | Ошибка чтения |
| Адреса площадок | Актуально | Сохранено (100%) |

Объем утраченного дампа: 1.2 Тб. Метод восстановления: Ручная переустановка клиентом.[4][5]

3. Технические параметры

- Версия ПО до: 4.12.0

- Версия ПО после: 5.0.0

- Тип БД: Реляционная (SQL)
Текущая конфигурация: Хранит только одну актуальную версию без снимков (Snapshot).[6][7]

4. Затронутые филиалы

| Район города | Кол-во участников | Тип ошибки |
| --- | --- | --- |
| Тверской | 12 400 | Ошибка миграции |
| Арбат | 8 200 | Обнуление таблиц |
| Пресненский | 15 000 | Конфликт ключей |
| Хамовники | 10 000 | Тайм-аут записи [3] |

5. Описание инцидента

Обновление в период низкой активности. Сбой на шаге миграции схем таблиц из-за преобразования типов данных. Отсутствовал автоматический Rollback и промежуточные снимки. Жалобы пользователей: невозможность авторизации, исчезновение часов участия, "Профиль не найден", сброс планов и ограничений.[8][4]

Хронология:

- Подготовка обновления (версия 4.12.0 → 5.0.0).

- Запуск миграции схем.

- Сбой преобразования данных.

- Отсутствие отката → потеря 40% профилей и полной истории.[2]

6. Коренные причины (Root Cause Analysis)

- Нет полного бэкапа перед миграцией.

- Отсутствие тестирования миграции на копии прод-данных.

- Нет Snapshot для быстрого отката.

- Сценарий миграции не учитывал конфликты ключей и тайм-ауты.[9][10][6]

7. Уроки и рекомендации

Фокус: Тестирование и бэкапинг для исключения потерь при накатке обновлений.

7.1. Этапы бэкапинга

- Полный дамп БД перед обновлением (ежедневно + перед изменениями). Включать все таблицы, индексы, логи транзакций.[11][12][9]

- Создание Snapshot (копия на уровне блока) для мгновенного отката. Тестировать восстановление ежемесячно.[7][6]

- Дифференциальные/инкрементальные бэкапы во время миграции. Хранить 7 дней, проверять целостность (checksum).[13]

- Автоматизировать через планы обслуживания (SQL Server).[14]

7.2. Этапы тестирования

- Предмиграционный аудит: Анализ схем, выявление рисков (дубликаты, типы данных).[10]

- Тестовая среда: Копия прод-дампа (1.2 Тб+), идентичная конфигурация. Прогнать миграцию 3 раза.[3][8]

- Юнит-тесты миграции: Тестировать скрипты на подмножестве (edge-кейсы: конфликты ключей, большие объемы).[15][3]

- Тестирование отката: Симулировать сбой, восстановить из Snapshot/бэкапа. Проверить данные post-откат.[16][10]

- Dry-run: Сухой прогон миграции без применения.[8]

- Пост-миграция: Проверка целостности (сравнение записей, запросы на выборку).[4]

| Шаг | Ответственный | Метрика успеха |
| --- | --- | --- |
| Бэкап | DBA | Целостность 100%, время <2ч |
| Тест миграции | DevOps | 100% тестов passed |
| Snapshot | DBA | Откат <5 мин |
| Восстановление | ИТ-команда | Полное восстановление <1ч [5] |

8. План действий

- Внедрить автоматизированный бэкап + Snapshot (срок: 1 неделя).

- Создать checklist для обновлений (2 недели).

- Провести обучение ИТ (1 месяц).[17][2]

- Тестировать на каждом обновлении (постоянно).

Ответственные: DBA, DevOps, ИТ-менеджер.
Мониторинг: Ежемесячные учения по восстановлению.[17]

Этот протокол минимизирует риски потерь данных, обеспечивая надежное восстановление БД.[18]

⁂

- https://content.kaspersky-labs.com/se/media/ru/dark-web-playbook-ru.pdf

- https://www.atlassian.com/ru/software/confluence/templates/incident-postmortem

- https://habr.com/ru/companies/otus/articles/804851/

- https://www.decosystems.ru/migratsii-baz-dannyh/

- https://www.dbserv.ru/blog/kak-vosstanovit-bazu-dannyh-posle-sboev

- https://www.sqlservercentral.com/articles/database-snapshot-use-case-service-migration

- https://internet-lab.ru/backup_vs_snapshop

- https://datafinder.ru/products/migracii-shem-otkaty-i-sovmestimost

- https://www.ibm.com/docs/ru/db2/11.5.x?topic=tasks-backing-up-databases-before-after-upgrade

- https://software-testing.ru/library/testing/general-testing/4383-when-your-data-moves-house-practical-testing-tips-for-clean-data-migrations

- https://orion-solutions.ru/blog/bazy-dannyh/tpost/2jd727ce41-protsessi-i-operatsii-obnovlenie-dannih

- https://it-aurora.ru/news/kak-obnovit-1s-bez-poteri-dannykh-poshagovaya-instruktsiya.html

- https://efsol.ru/manuals/sql-backup/

- https://www.1cbit.ru/blog/oshibki-pri-obnovlenii-1s/

- https://qarocks.ru/best-automation-testing-practices/

- https://fdcservers.net/ru/blog/server-migration-checklist-15-steps-to-success

- https://promaren.ru/blog/2025/11/18/incidenty-bezopasnosti-playbook-dlya-effektivnogo-reagirovaniya/

- https://learn.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/backup-restore/restore-database-to-point-of-failure-full-recovery?view=sql-server-ver17

- https://habr.com/ru/companies/spring_aio/articles/827976/

- https://www.atlassian.com/ru/incident-management/postmortem/templates