## Раздел регламента: Постановка и исполнение задач

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий раздел регламента устанавливает единые правила постановки, согласования, исполнения и контроля задач в организации.
1.2. Все задачи подлежат регистрации и обработке в единой системе задач (далее — Система), что обеспечивает стандартизацию процессов, прозрачность и контроль.
1.3. Задачи классифицируются по типам: операционные (ежедневные/еженедельные), проектные (сроком свыше 1 месяца) и срочные (исполнение в течение 24 часов).
1.4. Исполнители обязаны ежедневно проверять Систему и отчитываться о статусе задач.

## 2. Постановка задач

2.1. Задачу ставит руководитель (постановщик) в Системе с обязательным указанием:

- наименования и описания задачи (конкретные действия, ожидаемый результат);

- исполнителя (ФИО, должность);

- срока исполнения (дата и время);

- приоритета (низкий, средний, высокий, критический).

2.2. Постановщик обязан убедиться в наличии у исполнителя необходимых ресурсов (доступы, инструкции, материалы) перед постановкой.
2.3. Запрещено ставить задачи устно или вне Системы.

## 3. Согласование сроков

3.1. Исполнитель подтверждает задачу в Системе в течение 2 рабочих часов с момента постановки, согласовывая или корректируя предложенный срок.
3.2. Правила согласования:

- Если срок приемлем — исполнитель ставит статус «Согласовано».

- Если срок нереалистичен — исполнитель предлагает обоснованную альтернативу (с указанием причин и расчета нагрузки) в комментариях к задаче.

- Постановщик в течение 4 рабочих часов принимает предложение, корректирует или отклоняет с обоснованием.

3.3. В случае несогласия постановщик вправе эскалировать задачу на уровень выше (руководителю постановщика) для окончательного решения.
3.4. Несогласованная задача считается нераспределенной и возвращается постановщику.

## 4. Исполнение задач

4.1. Исполнитель обязан:

- начать исполнение в согласованный срок;

- ежедневно обновлять статус в Системе (например, «В работе», «На паузе» с причиной);

- завершить задачу к указанному сроку и загрузить доказательства исполнения (отчет, файл, ссылку).

4.2. Постановщик проверяет исполнение в течение 24 часов после срока и ставит статус «Исполнено» или «На доработку» с комментариями.
4.3. При возникновении рисков срыва (болезнь, отсутствие ресурсов) исполнитель уведомляет постановщика не позднее чем за 24 часа до срока с предложением плана действий.

## 5. Ответственность за срыв задач

5.1. Срыв задачи — это неисполнение в согласованный срок без уважительных причин (форс-мажор, подтвержденный документально).
5.2. Ответственность исполнителя:

- Первое нарушение в квартал: устное замечание от постановщика.

- Второе нарушение: письменное замечание и план корректирующих мер.

- Третье и последующие: дисциплинарное взыскание (выговор, увольнение по инициативе работодателя).

5.3. Ответственность постановщика:

- За постановку нереалистичных сроков без согласования — аналогичные меры со стороны вышестоящего руководителя.

5.4. Все нарушения фиксируются в Системе и передаются в отдел кадров для учета в оценке绩效.

## 6. Контроль и отчетность

6.1. Руководители подразделений еженедельно анализируют Систему и формируют отчет о выполнении задач (процент исполнения, причины срывов).
6.2. Директор организации имеет доступ к общей аналитике Системы.
6.3. Нарушения регламента влекут ответственность в соответствии с трудовым договором и внутренними правилами.

Настоящий раздел регламента вводится в действие приказом директора организации с момента утверждения и обязательно для всех сотрудников.